Yino Voice Stage1 能力范围

日期：2026-08-18

用途：内部阶段汇报（能力边界、已交付、明确不做）

事实来源：TASKS.md、PROJECT_STATUS.md、docs/platform/ 现行规格，以及 Control Plane / Runtime 代码

仓库：E:\Repos\yinovoice（主仓）；本地对照 worktree 不作为本汇报部署真源

部署边界：Stage1 隔离栈，不上生产

0. 一句话结论

Stage1 已经从「本机麦克风语音闭环 Demo」推进到「可隔离部署的网页语音前台 + 租户配置 + 通话留痕 + 预约/回拨意向闭环」。

它能证明 Yino 自管配置与业务数据、Qwen Realtime 实时对话、通话结束后自动登记意向；还不能对外宣称已具备电话接入、真实挂号、真实外呼或生产级多租户。

汇报口径建议：

当前是 内部/受邀验收的 Stage1 平台切片，不是面向真实患者的生产客服。

1. 阶段定位

| 维度 | Stage1 现状 |
| --- | --- |
| 产品目标 | 可复用 AI 语音客服平台；第一行业样例为口腔前台（太平洋口腔演示 Prompt） |
| 接入形态 | 浏览器实时语音（麦克风 ↔ LiveKit ↔ Qwen Audio Realtime） |
| 数据主权 | Yino 是配置与业务数据的唯一事实来源；Vapi 仅为后续适配/备用渠道，不在主链路 |
| 租户模型 | Demo 分区：X-Tenant-ID 头隔离；登录为前端 shell mock（demo / admin） |
| 持久化 | PostgreSQL；Stage1 独立库 yino_platform_stage1 |
| 验收环境 | https://<HOST>/stage1/，进程与库与生产隔离 |
| 生产 | https://8.215.80.82/ 保持回滚基线，本阶段不覆盖 |

Stage1 要回答的问题是：平台核心能否独立跑通「听—说—记—转意向」，而不是「能否替代诊所现有挂号系统和电话总机」。

2. 系统构成

浏览器（Vue 3 控制台）
    │  实时音视频 + 配置/记录 API
    ▼
LiveKit（房间与媒体）
    │  named-agent 调度 + 短期 token
    ▼
Runtime voice-agent
    │  Qwen Audio Realtime（默认）
    ▼
Platform API（Control Plane）
    │  实例 / 通话 / 预约 / 回拨
    ▼
PostgreSQL（租户隔离表）

| 组件 | 路径 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 控制台前端 | apps/control-plane/web | 租户工作台、实例、实时语音、通话、预约、回拨、知识库配置 |
| Platform API | apps/control-plane/api | 配置、LiveKit token、通话记录、录音元数据、预约/回拨 CRUD、意向抽取 |
| Voice Agent | apps/runtime/voice-agent | Qwen Realtime 双向音频；打断（barge-in）；按实例配置合成 Prompt |
| 数据库 | Docker Postgres，Stage1 独立库 | 实例、通话、消息、预约、回拨；重启不丢 |

默认实时链路：

浏览器麦克风 → LiveKit → Qwen Audio Realtime → 立即回放 → 浏览器扬声器

模型默认：qwen-audio-3.0-realtime-plus

音色默认：longanqian（实例可改）

话轮：smart_turn；用户 partial/final 转写；客服增量文本 + 音频

首包音频在 response.audio.delta 即播，不等 response.done

用户插话会打断当前回复，并隔离迟到的旧音频/文本

可选回退：Fun-ASR + LLM + TTS pipeline（非默认、不作为 Stage1 主验收）。

3. 已交付能力（按模块）

3.1 实时语音对话 — 已可用

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器进房通话 | 已交付 | 点击开始后才申请麦克风；短期 LiveKit token |
| 多轮普通话对话 | 已交付 | 上下文保持；可做 1–2 分钟口腔前台演示 |
| 增量转写与客服字幕 | 已交付 | partial 收敛为 final；final 写入通话记录 |
| 低延迟播报 | 已交付 | 首包即播，连续播放 |
| 自然打断 | 已交付 | barge-in；被打断回复不回放、不积压 |
| 按实例加载配置 | 已交付 | 欢迎语、双层 Prompt、音色、回复风格随实例 UUID 下发 |
| 安全红线 | 已交付 | 平台硬编码规则优先于 Tenant Prompt；禁止确诊/开药/编造价格/假装已约成功 |

不能说成： 已接通真实电话、SIP、手机外呼。

3.2 语音 Agent 实例 — 已可用（A1–A3）

租户可管理多套可运行配置（对外仍兼容 /api/v1/customer-services）。

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 租户内列表 / 分页 / 真实 UUID 选择 | 已交付 |
| 网页新建实例（预填合成演示文案，可改） | 已交付 |
| 编辑展示名、机构、欢迎语、音色、双 Prompt | 已交付 |
| 乐观锁版本冲突（409，提示刷新） | 已交付 |
| 软删除 / 恢复；硬删仅限已软删且无关联通话 | 已交付 |
| 列表默认隐藏已删，可「显示已删除」 | 已交付 |

双层 Prompt：

平台硬编码红线（不可被租户覆盖）

platform_prompt（运营/管理员维护的对话逻辑）

边界声明

tenant_prompt（租户业务知识与话术）

演示种子：太平洋口腔（常州）前台——地址/分院/营业时间、种植与正畸科普、症状分诊提问、转人工指引。

3.3 通话记录与浏览器录音 — 已可用（部分）

| 能力 | 状态 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 通话结束后落库（元数据 + final 转写） | 已交付 | 网页 Demo 记录，不是电话 CDR |
| 列表 / 详情 / 改 / 软删 / 恢复 | 已交付 | 租户隔离；软删后对用户 404 |
| 浏览器混录麦克风 + 客服音轨并上传 | 已交付 | WebM 本地目录；可关闭 |
| 详情页播放已就绪录音 | 已交付 | 无 Egress / SIP 录音 / 对象存储 |
| 全文搜索、完整审计后台 | 未做 | TASKS B 剩余项 |

重启 API 后，库内记录仍在；磁盘上的孤儿录音文件不会自动清理。

3.4 预约结果 — 已可用（意向层，非挂号权威）

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 网页新建 / 列表 / 改状态 / 取消（软语义） | 已交付 |
| 租户隔离，落 Postgres | 已交付 |
| 通话结束自动抽取预约意向（source=voice_tool） | 已交付 |
| 列表标注「语音自动」，可跳转关联通话 | 已交付 |
| 缺电话/时段仍建预约，notes 标明待确认 | 已交付（启发式，非 LLM Tool） |

不能说成： 已对接诊所排班、医生资源、档期冲突或外部预约系统。Scheduling Authority 仍在诊所侧，本阶段只登记意向。

3.5 回拨任务 — 已可用（任务队列，非外呼）

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 网页新建 / 完成 / 重开 | 已交付 |
| 通话结束抽取「仅回电」意向 | 已交付 |
| 页头明确：本阶段不发起真实外呼 | 已交付 |

不能说成： 已能自动拨出电话或转接坐席。

3.6 知识库页 — 半交付

| 能力 | 状态 |
| --- | --- |
| 绑定当前实例，改音色 | 已交付 |
| 租户编辑 tenant_prompt；底层 Prompt 只读 | 已交付 |
| 资料上传列表 / RAG 检索进实时通话 | 演示框架，未接入 |

知识目前主要通过 Prompt 文本 进入对话，不是独立知识库检索。

3.7 工作台 / 运营端 — 壳层可见

| 页面 | 状态 |
| --- | --- |
| 租户工作台 KPI、趋势、待办 | 仍走前端 mock/演示汇总，未全部绑定真实预约/回拨 API |
| 运营端通话记录 | 可查看固定 Demo Tenant 的同一批记录 |
| 运营端模板市场 | 菜单占位，不是已发布模板产品 |
| 学习计划 / 成就等 Learnova 遗留页 | 隐藏菜单，与语音主线无关 |

4. 能力对照：PRD 目标 vs Stage1

对照内部 PRD「Platform Core / 通用接待员」目标，用三档标注，避免把规划说成交付。

| PRD 目标 | Stage1 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接听入站电话 / SIP | 未做 | 仅浏览器 |
| 实时会话与通话状态 | 已做 | LiveKit 房间 + 页面状态 |
| 可替换 Transcriber / Model / Voice | 部分 | 默认一体 Realtime；音色可换；拆分 pipeline 仅回退 |
| Prompt + 知识库生成回答 | 部分 | 双 Prompt 已做；独立知识库未进链路 |
| Schema 校验的工具调用 | 未做 | Qwen Realtime 无原生 Function Tool；用通话结束规则抽取代替 |
| 自然打断 | 已做 |  |
| 转人工 / 回拨任务 / 人工通知 | 部分 | 回拨任务队列已做；无真转接、无自动通知渠道 |
| 通话记录、工具结果、阶段耗时 | 部分 | 记录与转写已做；无完整耗时/工具审计 |
| Tenant 隔离 | 部分 | 数据按 tenant_id 隔离；非生产认证/RBAC |
| 大陆区域准入的 Provider | 部分 | 当前固定国内 Qwen Realtime；无完整准入工作流 |
| 查询空档 / 真实预约改取消 | 未做 | 只登记意向 |
| 写操作前复述确认 | Prompt 约束 | 模型遵守话术，无系统级预约确认状态机 |

5. 明确不在 Stage1 范围

汇报时建议主动列出，防止听众按「完整电话客服」理解：

真实 SIP / 运营商号码 / 主动外呼 / 诊后回访营销电话

面向真实患者的公开生产服务

生产级身份认证、RBAC、套餐计费、发票

Google Calendar / 诊所管理系统正式连接器

医生排班、项目时长、档期冲突引擎

配置发布：版本 Diff / 回读 / 回滚产品化（原则已定，产品未做完）

录音转自有 S3；跨区域复制；完整 SLA

模板市场、第三方模板交易

完整 Vapi Adapter（Vapi 不在当前主链路）

AI 医疗诊断或个性化治疗决策

开场强制声明 AI 身份或法定录音告知（Demo 未按生产合规验收）

6. 建议演示剧本（5–8 分钟）

适合汇报现场，一条主线即可：

登录租户（demo）→「我的实例」：展示已有实例或新建一条非空演示实例。

知识库/配置：改一句业务 Prompt 或切换音色并保存。

实时语音：进房，完成至少 3 轮（问候 → 问地址/项目 → 「想约周五洁牙」）。

打断：客服说话时插话，确认旧音频不回放。

结束通话 →「通话记录」：有转写，必要时可播放浏览器录音。

预约结果：出现「语音自动」意向（缺电话会标待确认）。

回拨任务（可选）：若只说「请回电」则进任务队列，强调不会真拨出去。

边界说明：问价格/确诊时，模型应拒绝编造并引导到店/人工。

运营视角：用 admin 打开「通话记录」，证明同一 Demo Tenant 记录可见。

不要在汇报材料中粘贴完整对话、患者信息和任何 API Key。

7. 环境与隔离（对干系人）

| 项 | 生产 | Stage1 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | https://8.215.80.82/ | https://8.215.80.82/stage1/ |
| 目录 | /opt/yino-vapi | /opt/yino-vapi-stage1 |
| 数据库 | yino_platform（勿改） | yino_platform_stage1 |
| 实例/预约等新 API | 回滚后列表/新建为 404 | 可用 |
| 部署授权 | 未获许可不得改 | 由独立脚本部署，不覆盖生产前端 |

本地开发真源在 monorepo apps/；密钥只存在未跟踪的 .env.local。

8. 已完成与未完成（对照 TASKS）

已完成（代码与 Stage1 规格，截止 2026-08-18）

A1 实例列表与真实 UUID 选择

A2 网页新建 + 合成预填

A3 实例软删除 / 恢复 / 条件硬删

通话记录软删除 CRUD

预约/回拨 Phase 1 网页真实化

预约/回拨 Phase 2 通话结束意向抽取

Stage1 隔离部署与独立库迁移

仍待人工/浏览器确认

Stage1 网页冒烟：列表、新建、配置、通话、预约/回拨全路径点一遍

GitHub 远程审查与推送策略（本地可有 commit，不以聊天假定已上远程）

短期未做

其余脚本路径收敛、deploy/src 与 apps/ 去重

录音 S3、配置发布 Diff/回滚、Vapi Adapter 占位补齐

中期未做

真实预约系统、SIP 电话、生产多租户 RBAC

9. 风险与诚实边界

| 风险 | 汇报时应怎么说 |
| --- | --- |
| 听众把「预约」理解成已挂号 | 这是 意向登记；缺字段会占位并标待确认 |
| 听众把「回拨」理解成系统会打电话 | 这是 人工待办队列，Stage1 不拨号 |
| 工作台数字很好看 | 工作台 KPI 仍有演示层；请以预约/回拨/通话三个列表页为准 |
| Qwen 无原生 Tool | 用通话结束规则抽取，可测、可幂等，但不是通话中实时写库 |
| Demo 登录与 X-Tenant-ID | 证明数据分区契约，不证明生产安全 |
| 知识库上传按钮 | 资料列表未进检索；改 Prompt 才会影响下一通对话 |
| 生产与 Stage1 并列 | 验收只走 /stage1/；生产保持不动 |

10. 建议的下一阶段（仅方向，非本期承诺）

按依赖排序，便于汇报问答：

把工作台 KPI 接到真实预约/回拨/通话统计，去掉演示数字。

知识库检索进实时链路（或明确「本阶段只靠 Prompt」）。

真实预约权威：指定医生、时长、档期冲突——对接 Scheduling Authority，而不是继续加平台内日历。

SIP / 电话通道：浏览器闭环稳定后再接号码。

生产身份与 RBAC：替换 Demo 头与 mock 登录。

录音对象存储与配置发布回滚。

11. 附录：租户控制台模块一览

| 菜单 | 路由 | Stage1 可用性 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | /user/dashboard | 壳 + 演示汇总 |
| 我的实例 | /user/assistant-settings | 真实 API |
| 实时语音 | /user/realtime-voice | 真实链路 |
| 回拨任务 | /user/callback-tasks | 真实 CRUD，不外呼 |
| 预约结果 | /user/appointments | 真实 CRUD + 语音意向 |
| 通话记录 | /user/call-history | 真实 CRUD + 可选录音 |
| 知识库 | /user/knowledge-base | Prompt/音色真实；资料列表演示 |
| 运营通话记录 | /admin/call-history | 查看同一 Demo Tenant |

本文只描述 Stage1 已落地能力与边界，不构成生产上线或对外商务承诺。